РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Администрация Соленоозерного сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013г.	с.Соленоозерное                №   26

О проведении работ по озеленению

благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории администрации Соленоозерного сельсовета

В целях наведения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству и озеленению территории администрации Соленоозерного сельсовета, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благоустроительных работ, руководствуясь ст.8 Устава Соленоозерного сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Организовать проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории села Соленоозерное в два этапа:

1.1.1 этап:	
Провести:

-с 01.04.2013 г по 31.05.2013 г двухмесячник, по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Соленоозерного сельсовета;

-26 апреля 2012 года провести субботник по приведению рабочих мест и территорий предприятий в соответствие санитарным нормам.

1.2. 2 этап:

1. Выполнение плана мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Соленоозерного сельсовета до 20 августа 2013 года

2. Утвердить состав комиссии по проведению работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Соленоозерного сельсовета. Приложение № 1

3 Утвердить План мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Соленоозерного сельсовета. Приложение № 2

4 Продолжить работу по благоустройству территории села.

В рамках проводимых мероприятий по благоустройству организовать проведение конкурса на

«Лучшую усадьбу».

5 Усилить контроль юридических и физических лиц за проведением работ по благоустройству, соблюдению чистоты и порядка на подведомственных территориях.

6 Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить должный контроль за уровнем санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей.

7 Директору МБОУ Соленоозерная средняя школа № 12 рекомендовать обеспечить активное участие учащихся школы в проведении мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории села.

8 Постановление вступает в силу с момента его подписания.

9 Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на информационных стендах организаций, расположенных на территории Соленоозерного сельсовета

10 . Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Соленоозерного  сельсовета:	                      В.И.Куру

Приложение № 1

к постановлению №      от 19.03.2013 г

СОСТАВ

комиссии по озеленению, благоустройству и наведению санитарного

порядка на территории Соленоозерного сельсовета

Председатель комиссии:

Куру Виктор Иванович- глава администрации Соленоозерного сельсовета

Члены комиссии:

Анисимова Надежда Николаевна- специалист Соленоозерного сельсовета

Никитин Александр Павлович - начальника МУП ЖКХ «Коммуальщик» (по согласованию)

Иващенко Ольга Васильевна- зав фап села Соленоозерное (по согласованию)

Бехер Татьяна Владимировна - директор МБОУ Соленоозерноая школа № 12 (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением №         от 19.03.2013 г

ПЛАН

мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного на территории администрации Соленоозерного сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | I этап |  |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятника | до 01.05.2013 г |
| 2 | Санитарная уборка кладбища | до 16.05.2013 г |
| 3 | Уборка газонов, территории вокруг памятника | в течении 1 этапа |
| 4 | Уборка территории села | в течении 1 этапа |
| 5 | Уборка территорий учебного заведения и территорий, закрепленных за предприятиями | до 31.05.2013 г |
| 6 | Посадка деревьев и кустарников | в течении 1 этапа . |
| 7 | Ремонт и строительство газонов | в течении 1 этапа ¦ |
| 8 | Проведение санитарной обрезки деревьев | в течении 1 этапа |
|  | II этап |  |
| 9 | Приведение в надлежащее состояние улиц, в том числе: ремонт уличного освещения; ямочный ремонт дорожного полотна; проведение дорожной разметки; ревизия и установка дорожных знаков и указателей | до 15.08.2013 г |
| 10 | Подготовка клумб к посадке цветов | до 17.06.2013 г |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 15.08.2013 г |
| 12 | Приведение в ухоженный вид помещений торговых предприятий и павильонов | до 17.08.2013 г |

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного

порядка на территориях городов и населенных пунктов Республики Хакасия,

муниципального образования    Ширинского района

администрации Соленоозерного сельсовета  за       2013 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Запланировано | Выполнено | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Санитарная уборка кладбища | Шт/тыс.кв.м | 1/0,14 | 1/0,14 | 100 |
| 3 | Ремонт дорожных ограждений | Км. | - | - | - |
| 4 | Уборка находящихся на территории муниципальных образований парков, скверов | Шт/тыс.кв.м | 11500 | 1/1500 | 1/1500 |
| 5 | Уборка территорий рынка | шт | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Уборка подвалов жилых домов, внутридворовых территории | Шт/тыс.кв.м | - | - | - |
| 7 | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | Шт/тыс.кв.м | 1/0,45 | 1/0,45 | 100 |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников | Тыс.шт. | 0,250 | 0,250 | 100 |
| 9 | Ремонт и строительство газонов | Шт. |  |  |  |
| 10 | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта | Шт. |  |  |  |
| 11 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | Тыс.шт. | 1000 | 1000 | 100 |
| II этап |
| 12 | Приведение в надлежащее состояние улиц в том числе: Строительство и ремонт дорожных ограждений; ремонт тротуаров; Ямочный ремонт дорожного полотна; Поведение дорожной разметки; Установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта; Строительство и ремонт уличного освещения | Км Км Км Км. Шт. | 7,7 2 | 7,7 2 | 100 100 100 |
| 13 | Подготовка клумб и посадка цветов | шт | 150 | 150 | 100 |
| 14 | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт/тыс.кв.м | 1/0,2 | 1/0,1 | 50 |
| 15 | Приведение в ухоженный вид помещений торговых предприятий и павильонов | шт | 4 | 4 | 100 |
| 16 | Установка и ремонт малых архитектурных форм | Шт. | - | - | _ |
| 17 | Обновление или замена элементов художественного оформления | шт | - | - | - |
| 18 | Привлечено к административной ответственности по ст. 60 «Закона об административных правонарушениях» РХ от 15.03.2004 г № 17 | лиц | - | - | - |

Глава Соленоозерного

сельсовета:                                     ___________________         _________В.И.Куру

Председатель комиссии

по благоустройству:                             ________________________________________

« »_ _2013 г

Отчет

О выполнении мероприятий по благоустройству на территориях

городских округов и муниципальных районов республики Хакасия

Ширинский район

Соленоозерный сельсовет за       2013

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Показатель (всего) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Городские округа | Муниципальные районы | Городские поселения | Сельские поселения |
| 1 | Количество муниципальных образований | единиц | 1 |  |  |  | 1 |
|  | В том числе, в которых | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществляются полномочия по вопросам благоустройства территории | единиц | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.2 | Приняты правила благоустройства территории | единиц | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.3 | Приняты положения о муниципальном конкурсе по вопросам благоустройства | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.4 | В 2013 году организовано проведение соответствующих конкурсов | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведено закрепление содержания территории | единиц | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.6 | Утверждены планы благоустроительных работ | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведена инвентаризация объектов благоустройства | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Утвержден перечень должностных лиц и органов, уполномоченных применять административного воздействия | едииц |  |  |  |  |  |
| 1.9 | В 2013 году из местного Бюджета фактически осуществляется финансирование расходов на благоустройство территории | единиц | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Расходы местных бюджетов | Млн. Руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие расходы местных бюджетов в 2013 году | Млн руб | 0,294 |  |  |  | 0,294 |
| 2.2 | Предусмотрено в местных бюджетах в 2013 году расходы на благоустройство; | Млн. руб | 0,294 |  |  |  | 0,294 |
| 2.3 | Фактические расходы на благоустройство на отчетный период | Млн. руб | 0,0632 |  |  |  | 0,0632 |
| 3 | Численность населения |  | 736 |  |  |  | 736 |

Глава Соленоозерного

сельсовета:                                                                     В.И. Куру