Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия «Программу «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)»

За 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | Мероприятия | **Плановые бюджетные ассигнования**  **(тыс. руб.)** | | | | **Фактически исполнено**  **(тыс. руб.)** | **Процент выполнения** |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)» | **Уличное освещение** | Местный бюджет | | 10,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| Озеленение | Местный бюджет | | 40,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0.0 | | 0,0 |
| **Организация и содержание мест захоронения** | Местный бюджет | | 20,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству поселения** | Местный бюджет | | 110,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0.0 | | 0,0 |
| **Работы по межеванию и оформлению земельных участков в собственность сметные экспертизы и т.д.** | Местный бюджет | | 5,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |
| **Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм** | Местный бюджет | 50,0 | | 0,0 | | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | | 0.0 | |
| **Расходы на ремонт о содержание мест "Памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне"** | Местный бюджет | | 10,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| **Ремонт фонтана** | Местный бюджет | | 10,0 | | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| **Создание площадок под ТКО** | Местный бюджет | 20,0 | | 0,0 | | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | |
| **Ликвидация несанкционированной свалки** | Местный бюджет | 85,85 | | 82,1 | | 95,6 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | |
| ИТОГ |  |  | |  | |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей 9,56 процентов

Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности

Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Соленоозерного сельсовета А.П.Никитин

Дата создания: 12-01-2024